## 水利建设安全生产措施方案的备案流程图

办理水利水电工程质量监督登记登记手续

下达工程质量监督任务

编制监督实施方案

填写《水利工程质量监督通知书》

建设初期阶段质量监督

建设实施阶段质量监督

监督资料归档

一、项目法人（建设单位）办理监督注册登记手续，提交的文件和资料。

二、办理监督登记手续。

工程建设项目开工初期，监督员应对勘察设计单位、监理单位、施工单位的资质等级和业务范围进行复核；对建设单位的质量管理体系、监理单位的质量控制体系、施工单位的质量保证体系和设计单位的现场服务体系等实施监督检查，对检查中发现的问题，以“体系检查结果通知书”的形式通知各有关单位，并对工程项目划

分进行审核批复。

在工程建设的实施阶段，对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分执行情况进行监督检查；监督检查工程建设标准强制性条文、技术规程、规范和质量标准的执行情况；检查施工单位、监理单位、建设单位对工程质量检验和质量评定情况；参与受监工程关键部位的验收和质量评定；根据工程建设需要，抽查有关单位的产品生产许可证、检测手段和构件质量；参与受监工程质量事故的调查、分析、处理。在工程建设的实施阶段，监督员应采取不定期抽查和重点检查相结合的形式实施监督检查。

工程验收阶段质量监督

1、由站长指定项目主监人，下达质量监督任务。

2、主监人填写《水利工程质量监督通知书》，并编制《水利工程质量监督计划书》。

1、检查工程缺陷处理是否完毕，处理效果如何。

2、核定工程项目施工质量等级。

3、编写工程项目施工质量评定报告。

4、参加工程项目初步验收，并宣读项目施工质量评定报告。

1、归档内容：质量监督注册登记资料，质量监督过程中所产生的所有记录、通知、会议纪要，施工质量评定资料，验收文件和资料，监督文件、工程照片等。

2、归档要求：根据《水利基本建设项目（工程）档案管理规定》的要求进行归档 。

- 办理机构：绥阳县水务局质量监督股

业务电话：0851-26225527