附件2

绥阳县城市规划区内房屋征收补偿安置

实施细则

第一条  为规范绥阳县城市规划区内房屋征收补偿安置工作，结合县情实际和《绥阳县城市规划区内国有土地上房屋征收补偿安置方案（试行）》，制定本实施细则。

第二条  绥阳县城市规划区内国有土地上房屋征收补偿安置适用本实施细则，其余区域及集体土地上房屋征收补偿安置可参照本实施细则执行。

第三条  县人民政府是房屋征收补偿安置的实施主体，具体委托县住房城乡建设局、属地乡镇政府（街道办事处）实施。所涉房屋征收、土地征用，由县人民政府委托属地乡镇政府（街道办事处）会同县住房城乡建设局组织实施。

第四条  绥阳县城市规划区内国有土地上房屋征收补偿安置方式具体以产权调换为主，可以选择货币补偿。

第五条  房屋征收工作程序

（一）摸底调查阶段（签约前完成）

1.用地批复

2.立项批复

3.国民经济和社会发展规划

4.土地利用总体规划

5.城乡规划和专项规划

6.规划用地红线图

7.制作发布《征收补偿安置方案》（征求意见稿）《征地公告》《封闭公告》

8.产权调换房源相关资料

9.摸底调查内容：土地性质、土地面积、房屋性质、房屋面积、地上附着物、青苗、家庭人员情况等

（二）征求意见阶段（方案征求意见期限不少于30日）

1.被征收人房屋权属证明材料及相关信息

2.听证告知书

3.召开听证会

4.社会稳定风险评估

5.成立资金专户

（三）发布正式方案

1.根据征求意见情况和听证笔录公布方案修改情况并发布正式方案

2.发布选择评估机构的通知（5个工作日）

3.组织协商选取评估机构

4.公示评估机构选定结果

5.委托评估机构出具评估报告

6.开展评估工作，做出评估结果

（四）签约阶段

1.发布签约公告，启动签约

2.开展入户签约谈判工作

（五）司法征收阶段

1.开展证据保全，制作分户评估报告

2.土地由自然资源局做出责令交出土地决定书，房屋由县人民政府作出补偿安置决定

3.送达履行催告书

（六）强制执行阶段

1.补偿款办理提存公证

2.申请人民法院强制执行

3.法院裁定准予强制执行

4.制作强制执行预案

5.强制执行

第六条  房屋征收工作职责分工

（一）县城建指挥部：负责统筹调度全县房屋征拆补偿安置工作，牵头研究制定房屋征拆补偿安置方案，调度资金，指导属地乡镇（街道）开展入户调查、资料收集、测绘评估拆除等工作。

（二）属地乡镇政府（街道办事处）：负责组织召开房屋征收群众会、征收房屋摸底调查和实物测绘、补偿安置方案公示、补偿安置协议签订、房屋拆除、政策宣传、纠纷调处等工作。

（三）县司法局：负责全县房屋征拆安置相关文件和合同审核把关，负责对接法院对申请强拆和行政复议资料的收集把关工作。

（四）县自然资源局：负责征收范围内土地权属的调查核实、依法征用并收回土地使用权、制定土地处置方案、开展土地收储、办理供地手续等工作。

（五）县住房城乡建设局：负责城建项目的审核申报、争取资金和政策支持、迎接检查和年度考核；负责组织、监管参与房票方式安置的房开企业，牵头负责确定房源价格；协助各乡镇（街道）开展房屋征拆安置政府购买服务工作。

（六）县房地产服务中心：负责会同县城建指挥部和属地乡镇（街道）研究制定房屋征收补偿安置方案，指导属地乡镇（街道）开展房屋征收补偿协议签订工作；负责房票制作、测算、管理、结算的工作；负责管理和完善房屋征收安置补偿档案。

（七）县财政局：负责筹措征拆安置资金和前期工作经费，负责配合相关部门争取上级资金支持、及时划拨上级补助资金，协助城建项目业主开展融资工作，对城建项目资金实施监督管理。

（八）县发展改革局局：牵头做好各类城建项目及相关资金的申报和争取，按基本建设程序做好城建及配套基础设施项目审批等工作。

（九）市生态环境局绥阳分局：负责指导和协调办理城建项目环境影响评价文件审批工作。

（十）县公安局：负责查处城建项目房屋征拆安置工作推进中的违法行为。

（十一）县金融办：负责协助县城建指挥部、县属国有公司开展城建项目融资工作。

（十二）县投资促进局：负责城建项目涉及的招商引资工作。

（十三）县其他相关部门：在职责范围内配合协助落实好城建项目有关优惠政策争取和实施工作。

第七条  房屋被征收对象的认定

（一）房屋征收公告发布的征收范围内的房屋及地面建构筑物的产权人为房屋被征收对象。具体以房产证、土地使用证、用地批文及其它法律明确依据为准予以认定。

（二）房屋有产权纠纷的，须自行解决确定产权，不得影响房屋征收进度。被征收房屋所有权人不明确的，由征收实施单位按房屋原状进行证据保全，报请县人民政府作出征收补偿决定，在房屋征收范围内公告后予以征收。

（三）自征收公告发布之日起，被征收房屋存在抵押、出租、查封、权属争议、售后未办理转移登记、继承或遗赠及其它特殊情形的，被征收人应向房屋征收部门书面如实申报，由征收人依据相关法律法规处理。否则，造成的一切法律后果由被征收人承担。

第八条  被征收房屋性质的认定

（一）被征收主体房屋按用途性质分住房、门面营业房、生产房等：住房是指层高达2.2米以上且长期用于人居的房屋，门面营业房是指临主街第一层且正常开展营业的第一自然进深房，生产房（含办公房、库房等）是指用于生产经营活动的非门面房。各类房屋性质的认定，以《房屋所有权证》及有关批文为准，对没有权属证明的由相关职能部门依法认定。

（二）历史存量违章建筑积极主动自行拆除的，可以给予适当补偿。房屋征收封闭公告发布后新增的违建一律不予补偿。

（三）被征收房屋属房改房或集资房的，产权人须补缴土地收益金，并办理房改房上市准入相关手续后按同类别房屋予以认定。

（四）被征收人对房屋性质认定有异议的，可申请县房屋征拆补偿安置仲裁机构进行仲裁决定，也可依法申请行政复议或提起行政诉讼；被征收人在法定期限内不申请行政复议或不提出行政诉讼，视为认可房屋性质的认定，按照认定结果予以执行。

第九条  被征收房屋面积的认定

（一）以合法房屋所有权证载明的建筑面积或政府聘请的房地产测绘机构实测面积为准。违法建构筑物和超过审批时限的临时建构筑物不予补偿。在房屋征收范围确定后，不得在征收范围内新建、改扩建房屋等，违反规定的不予认定。

（二）临主街门面营业房在10米（含）以内自然进深的按第一进深据实计算门面面积（有登记的除外），超出10米进深的部分按住房计算面积。

（三）被征收人对房屋面积数据有异议的，可以申请政府聘请的房地产测绘机构进行复测，对复测数据仍存在异议的，被征收人可以申请县房屋征拆补偿安置仲裁机构进行仲裁决定，或自选有资质的测绘机构进行个案复测。

（四）被征收人申请测绘复核的需要书面提交复核申请，申请书应载明要求整体复核且同意整体均以复核结果为准，不得要求部分复核，复核后不得要求以原测绘结果为准；复核申请经属地乡镇政府（街道办事处）审批同意后，由测绘机构开展复核，复核务必认真全面开展整体测绘计量，不得有任何违规违法操作行为。

第十条  被征收房屋补偿测算价格的确定

（一）由被征收人协商选定房地产价格评估机构；协商不成的，经被征收人无记名投票选择，得票最多的房地产评估公司中标；或从市住建局登记的房地产评估机构中公开随机抽取确定。

（二）被征收房屋补偿测算价格由确定的房地产价格评估机构进行市场评估。市场评估主要参照房屋区位及地段、土地性质、主体结构、用途性质、成新程度等参数，市场评估结果具备法律效力。

（三）被征收人对房屋征收评估价有异议的，可以申请县房屋征拆补偿安置仲裁机构进行仲裁决定，或选有资质的评估机构进行个案评估。

第十一条  被征收房屋产权调换选择奖和产权调换安置奖的认定

（一）产权调换选择奖适用对象：按期签订房屋征收协议并搬家交钥匙，且选择产权调换安置方式的被征收人可以按规定享受产权调换选择奖政策；未按期签约搬家的或选择货币补偿方式的被征收人不得享受产权调换选择奖政策。

（二）产权调换安置奖适用对象：按期签订房屋征收协议并搬家交钥匙，且选择产权调换安置方式的，并按照《绥阳县房屋征收补偿产权调换安置实施办法（试行）》进行产权调换使用额度比例达80%以上的被征收人，可以按规定享受产权调换安置奖政策；未按期签约搬家的、选择货币补偿方式的、按照《绥阳县房屋征收补偿产权调换安置实施办法（试行）》进行产权调换使用额度比例未达80%以上的被征收人不得享受产权调换安置奖政策。

（三）产权调换安置奖时间界定：自房票开出之日起12个月内。

（三）购房房源的界定：被征收人购买的房屋须是绥阳县全县范围内参与房票方式安置的合法房地产产品。未在绥阳县境内购房的及购买其它非合法房地产的不予认定。

（四）购房主体的界定：被征收人本人及直系亲属可以认定为购房主体，以其他主体名义购房的不予认定。

第十二条  成立绥阳县房屋征拆补偿安置仲裁委员会

（一）成立以县城建指挥部指挥长为主任的绥阳县房屋征拆补偿安置仲裁委员会，委员会领导班子由县城建指挥部副指挥长、县房地产服务中心负责同志、属地乡镇长（街道办事处主任）、属地乡镇（街道）分管领导组成，委员会成员为有关县直部门负责同志、属地乡镇（街道）有关部门及村居负责同志。

（二）县房屋征拆补偿安置仲裁委员会负责受理全县房屋征拆补偿安置相关对象提请的关于征收房屋产权、性质、面积、价格等方面的仲裁申请事项。

第十三条  本实施细则由绥阳县住房城乡建设局负责解释。本实施细则自发布之日起施行。